SmartCon360

AI-Powered Construction Management Ecosystem

Ekosistem Geliştirme Roadmap

13 Bağımsız Uygulama • 5 Geliştirme Fazı • 2026-2027

Şubat 2026

smartcon360.com

# Ekosistem Özet Tablosu

SmartCon360 ekosistemi 13 bağımsız uygulamadan oluşur. Her biri kendi subdomain'inde çalışır, tek başına satılabilir ve SmartCon360 Hub üzerinden orkestre edilir.

| Uygulama | PMBOK Alanı | Faz | Öncelik | Bağımsız |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 📊 TaktFlow AI | Zaman Yönetimi | F0 | 10/10 | Evet |
| 🏆 QualityGate | Kalite Yönetimi | F1 | 9/10 | Evet |
| 🛡️ SafeZone | İSG (Ekstra) | F1 | 9/10 | Evet |
| 💰 CostPilot | Maliyet Yönetimi | F2 | 8/10 | Evet |
| 👷 CrewFlow | Kaynak Yönetimi | F2 | 7/10 | Evet |
| ⚖️ ClaimShield | Entegrasyon + Kapsam | F2 | 8/10 | Evet |
| 📸 VisionAI | Kalite + Zaman | F2 | 8/10 | Evet |
| 🚚 SupplyChain AI | Tedarik Yönetimi | F3 | 6/10 | Evet |
| 🔍 RiskRadar | Risk Yönetimi | F3 | 6/10 | Evet |
| 📡 CommHub | İletişim Yönetimi | F3 | 5/10 | Hayır |
| 🤝 StakeHub | Paydaş Yönetimi | F4 | 5/10 | Hayır |
| 🌿 GreenSite | Çevre Yönetimi | F4 | 4/10 | Evet |
| 🧠 SmartCon360 Hub | Entegrasyon Yönetimi | F4 | 7/10 | Hayır |

# Subdomain Haritası

| Uygulama | URL |
| --- | --- |
| Ana Sayfa (Landing) | smartcon360.com |
| 📊 TaktFlow AI | taktflow.smartcon360.com |
| 🏆 QualityGate | quality.smartcon360.com |
| 🛡️ SafeZone | safety.smartcon360.com |
| 💰 CostPilot | cost.smartcon360.com |
| 👷 CrewFlow | crew.smartcon360.com |
| ⚖️ ClaimShield | claim.smartcon360.com |
| 📸 VisionAI | vision.smartcon360.com |
| 🚚 SupplyChain AI | supply.smartcon360.com |
| 🔍 RiskRadar | risk.smartcon360.com |
| 📡 CommHub | comm.smartcon360.com |
| 🤝 StakeHub | stakeholder.smartcon360.com |
| 🌿 GreenSite | green.smartcon360.com |
| 🧠 SmartCon360 Hub | app.smartcon360.com |
| API Gateway | api.smartcon360.com |
| Dokümantasyon | docs.smartcon360.com |

Faz 0 — Aktif — Şubat 2026

## 📊 TaktFlow AI — Adaptive Takt Planning

DRL (PPO) tabanlı adaptif Takt planlama motoru. WDM zone optimizasyonu, flowline görselleştirme, DES simülatör. Phase 2-3 geliştirme devam ediyor.

| Subdomain | taktflow.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, PyTorch, SimPy |
| Agent Karşılığı | Planlama Agent |
| PMBOK Alanı | Zaman Yönetimi |
| Geliştirme Süresi | Devam |
| Gelir Potansiyeli | Çok Yüksek |
| Bağımsız Satış | Evet — tek başına satılabilir |

Temel Özellikler:

- DRL (PPO) motor

- WDM + WoLZo zone optimizasyonu

- DES simülatör (SimPy)

- Flowline görselleştirme

- What-If senaryo analizi

- Takt Train diyagramı

Faz 1 — İlk Genişleme — Q2 2026

## 🏆 QualityGate — AI Quality Control

Vision AI ile saha fotoğraf analizi, otomatik kalite onay/red, NCR oluşturma, teknik şartname karşılaştırma.

| Subdomain | quality.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, Gemini Vision |
| Agent Karşılığı | Kalite Kontrol Agent |
| PMBOK Alanı | Kalite Yönetimi |
| Geliştirme Süresi | 3-4 ay |
| Gelir Potansiyeli | Çok Yüksek |
| Bağımsız Satış | Evet — tek başına satılabilir |

Temel Özellikler:

- Gemini Vision fotoğraf analizi

- Otomatik kalite onay/red

- NCR oluşturma & takip

- Teknik şartname karşılaştırma

- First-Time-Right (FTR) metrikleri

- Checklist yönetimi

## 🛡️ SafeZone — İSG & Worker Safety

İSG risk değerlendirme, sertifika takip, hava durumu entegrasyonu, otomatik iş durdurma, kaza bildirim.

| Subdomain | safety.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, Weather API |
| Agent Karşılığı | İSG Agent |
| PMBOK Alanı | İSG (Ekstra) |
| Geliştirme Süresi | 2-3 ay |
| Gelir Potansiyeli | Yüksek (yasal zorunluluk) |
| Bağımsız Satış | Evet — tek başına satılabilir |

Temel Özellikler:

- Risk değerlendirme matrisi

- Sertifika/eğitim takip

- Hava durumu entegrasyonu

- Otomatik iş durdurma protokolü

- Kaza bildirim & analiz

- Kişisel koruyucu ekipman takibi

Faz 2 — Çekirdek Genişleme — Q3-Q4 2026

## 💰 CostPilot — EVM & Budget Control

Kazanılmış Değer Yönetimi (EVM), CPI/SPI otomatik hesaplama, nakit akış tahmini, bütçe sapma uyarıları.

| Subdomain | cost.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, Recharts |
| Agent Karşılığı | Bütçe & Finans Agent |
| PMBOK Alanı | Maliyet Yönetimi |
| Geliştirme Süresi | 3-4 ay |
| Gelir Potansiyeli | Yüksek |
| Bağımsız Satış | Evet — tek başına satılabilir |

Temel Özellikler:

- EVM (CPI/SPI) otomatik hesaplama

- Nakit akış tahmini

- Bütçe sapma uyarıları

- Hakediş taslak üretimi

- Maliyet tahmin vs gerçekleşen

- S-Curve görselleştirme

## 👷 CrewFlow — Resource & Crew Management

Ekip-Takt eşleşme, verimlilik analizi, sertifika kontrolü, ekipman bakım takibi.

| Subdomain | crew.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, Neon DB |
| Agent Karşılığı | Kaynak Yönetimi Agent |
| PMBOK Alanı | Kaynak Yönetimi |
| Geliştirme Süresi | 2-3 ay |
| Gelir Potansiyeli | Orta-Yüksek |
| Bağımsız Satış | Evet — tek başına satılabilir |

Temel Özellikler:

- Ekip-Takt eşleşme

- Verimlilik analizi

- Ekipman bakım takibi

- Kaynak dengeleme

- Idle time minimizasyonu

- Sertifika kontrolü

## ⚖️ ClaimShield — Claim & Legal Protection

Dijital proje günlük defteri, zaman damgalı değiştirilemez kayıtlar, otomatik gecikme analiz raporu.

| Subdomain | claim.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, PDF gen |
| Agent Karşılığı | Claim & Hukuk Agent |
| PMBOK Alanı | Entegrasyon + Kapsam |
| Geliştirme Süresi | 3-4 ay |
| Gelir Potansiyeli | Çok Yüksek |
| Bağımsız Satış | Evet — tek başına satılabilir |

Temel Özellikler:

- Dijital proje defteri

- Zaman damgalı kayıtlar

- Otomatik gecikme analizi

- Claim hazırlama

- Change order yönetimi

- Dijital mühür & audit trail

## 📸 VisionAI — Visual Progress Tracking

Saha fotoğraf → AI analiz → otomatik ilerleme onayı → Takt tetikleme. Manuel veri girişi %90 azalır.

| Subdomain | vision.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, Gemini Vision, GPU |
| Agent Karşılığı | Vision AI Agent |
| PMBOK Alanı | Kalite + Zaman |
| Geliştirme Süresi | 4-5 ay |
| Gelir Potansiyeli | Çok Yüksek (farklılaştırıcı) |
| Bağımsız Satış | Evet — tek başına satılabilir |

Temel Özellikler:

- Fotoğraf → AI analiz pipeline

- Otomatik ilerleme % tespiti

- Vision-to-Takt tetikleme

- Before/After karşılaştırma

- Manuel giriş %90 azaltma

- 3D BIM eşleşme (gelecek)

Faz 3 — Geniş Entegrasyon — Q1-Q2 2027

## 🚚 SupplyChain AI — Procurement & Logistics

Takt bazlı MRP, JIT teslimat, tedarikçi karnesi, otomatik RFQ, QR kod stok takip.

| Subdomain | supply.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, QR/Barcode |
| Agent Karşılığı | Tedarik Yönetimi Agent |
| PMBOK Alanı | Tedarik Yönetimi |
| Geliştirme Süresi | 3-4 ay |
| Gelir Potansiyeli | Orta-Yüksek |
| Bağımsız Satış | Evet — tek başına satılabilir |

Temel Özellikler:

- Takt bazlı MRP

- JIT teslimat planlama

- Tedarikçi skor kartı

- QR kod stok takip

- Otomatik RFQ üretimi

- Fatura-sözleşme eşleşme

## 🔍 RiskRadar — Risk Early Warning

Proaktif risk tespiti, meteoroloji entegrasyonu, risk ısı haritası, Takt-risk korelasyonu.

| Subdomain | risk.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, Heatmap |
| Agent Karşılığı | Risk Yönetimi Agent |
| PMBOK Alanı | Risk Yönetimi |
| Geliştirme Süresi | 2-3 ay |
| Gelir Potansiyeli | Orta |
| Bağımsız Satış | Evet — tek başına satılabilir |

Temel Özellikler:

- Proaktif risk tespiti

- Risk ısı haritası

- Takt-risk korelasyonu

- What-If senaryo

- Contingency rezerv yönetimi

- Meteoroloji entegrasyonu

## 📡 CommHub — Communication & Notifications

WhatsApp Business entegrasyon, escalation protokolü (Yeşil→Kırmızı), çok dilli çeviri.

| Subdomain | comm.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, WhatsApp API |
| Agent Karşılığı | İletişim Agent |
| PMBOK Alanı | İletişim Yönetimi |
| Geliştirme Süresi | 2-3 ay |
| Gelir Potansiyeli | Orta |
| Bağımsız Satış | Hayır — ekosistem parçası |

Temel Özellikler:

- WhatsApp Business entegrasyon

- Escalation protokolü (4 seviye)

- Çok dilli çeviri

- Otomatik toplantı notları

- Resmi arşiv

- Push notification

Faz 4 — Ekosistem Tamamlama — Q3+ 2027

## 🤝 StakeHub — Stakeholder Management

Paydaş yetki matrisi, rol bazlı erişim, kişiselleştirilmiş raporlar, geri bildirim döngüsü.

| Subdomain | stakeholder.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, Email/WhatsApp |
| Agent Karşılığı | Paydaş Yönetimi Agent |
| PMBOK Alanı | Paydaş Yönetimi |
| Geliştirme Süresi | 2-3 ay |
| Gelir Potansiyeli | Orta |
| Bağımsız Satış | Hayır — ekosistem parçası |

Temel Özellikler:

- Paydaş yetki matrisi

- Kişiselleştirilmiş raporlar

- Geri bildirim döngüsü

- Toplantı yönetimi

- Karar takip

- ESG raporlama

## 🌿 GreenSite — Environmental & ESG

Karbon ayak izi analizi, atık yönetimi, gürültü/toz izleme, LEED/BREEAM uyum.

| Subdomain | green.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, IoT |
| Agent Karşılığı | Çevre & ESG Agent |
| PMBOK Alanı | Çevre Yönetimi |
| Geliştirme Süresi | 3-4 ay |
| Gelir Potansiyeli | Orta (büyüyen pazar) |
| Bağımsız Satış | Evet — tek başına satılabilir |

Temel Özellikler:

- Karbon ayak izi hesaplama

- Atık yönetimi

- Gürültü/toz izleme (IoT)

- LEED/BREEAM uyum skoru

- Sürdürülebilirlik raporlama

- Enerji tüketim takibi

## 🧠 SmartCon360 Hub — Master Orchestrator

Tüm uygulamaları orkestre eden Master Agent. Çapraz veri sentezi, çatışma çözümü, entegre değişiklik kontrolü.

| Subdomain | app.smartcon360.com |
| --- | --- |
| Teknoloji | Next.js, FastAPI, LangGraph, Redis |
| Agent Karşılığı | Master Orkestratör |
| PMBOK Alanı | Entegrasyon Yönetimi |
| Geliştirme Süresi | 4-6 ay |
| Gelir Potansiyeli | Premium |
| Bağımsız Satış | Hayır — ekosistem parçası |

Temel Özellikler:

- Çapraz veri sentezi

- Agent-arası çatışma çözümü

- Entegre değişiklik kontrolü

- Lessons learned veritabanı

- Performans dashboard

- Proje sağlık skoru

# Satış & Ekosistem Stratejisi

## Land & Expand

Her uygulama bağımsız satılabilir. Müşteri önce TaktFlow AI alır, değeri görünce QualityGate ve SafeZone ekler. Kademeli büyüme müşteri riski azaltır.

## Bundle İndirimi

- 3+ uygulama alan müşteriye %15 indirim

- 5+ uygulama alan müşteriye %25 indirim

- Tam ekosistem (Hub dahil) alanlar en yüksek değeri en düşük birim fiyatla alır

## Master Hub = Premium Katman

SmartCon360 Hub (Master Agent) sadece 4+ uygulama sahip müşterilere açılır. Çapraz veri sentezi, agent-arası çatışma çözümü ve proje sağlık skoru gibi premium özellikler sunar.

## Ortak Altyapı Avantajı

Tüm uygulamalar aynı teknoloji stack'ini (Next.js + FastAPI + Neon DB), auth sistemini, UI component library'yi ve GCP altyapısını paylaşır. Bu sayede her yeni uygulama marjinal maliyetle geliştirilebilir ve bakım yükü minimize edilir.

Rekabetci Üstünlük Rakipler (VPlanner, Touchplan, LCMD, Primavera) tek boyutlu planlama araçlarıdır. SmartCon360 PMBOK 7'nin 10 bilgi alanını + İSG'yi kapsayan, AI-destekli, modüler bir ekosistemdir. Müşteri ihtiyacına göre ölçeklenebilir.